## PROJET TECHNIQUE COMPLET : LOGICIEL DE PAIE (Spring Boot + Angular)

### 1. OBJECTIF GÉNÉRAL

Créer une application web complète de gestion de la paie comprenant la gestion des employés, contrats, absences, génération de bulletins de paie PDF, sécurisation des accès et déploiement dans un environnement conteneurisé.

### 2. PLAN DE TRAVAIL DÉTAILLÉ PAR ÉTAPES TECHNIQUES

#### ÉTAPE 1 — INITIATION DU PROJET (1 semaine)

#### ÉTAPE 2 — CONCEPTION (1 semaine)

#### ÉTAPE 3 — BACKEND SPRING BOOT (2 à 3 semaines)

Initialisation :

Fonctionnalité métier :

Sécurité :

Tests :

#### ÉTAPE 4 — FRONTEND ANGULAR (2 à 3 semaines)

Initialisation :

Modules :

Services :

#### ÉTAPE 5 — DOCKER & DÉPLOIEMENT (1 semaine)

#### ÉTAPE 6 — CI/CD & QUALITÉ (1 semaine)

#### ÉTAPE 7 — FINALISATION & COMMUNICATION (1 semaine)

### 3. ARCHITECTURE LOGICIELLE (à intégrer dans Word)

Backend (Spring Boot)

src/main/java
 └── com.example.payroll
     ├── config            # Configuration Spring Security, JWT, etc.
     ├── controller        # API REST controllers
     ├── dto              # DTOs pour échanges frontend
     ├── entity           # Entités JPA : Employe, Contrat, etc.
     ├── repository       # Repositories JPA
     ├── service          # Services métier
     └── util             # Fonctions utilitaires (PDF, etc.)

Frontend (Angular)

src/app
 ├── modules
 │   ├── employe
 │   ├── contrat
 │   ├── bulletin
 │   └── auth
 ├── services
 ├── guards
 ├── shared
 └── app-routing.module.ts

### 4. ESTIMATION TOTALE PAR PHASE (en semaines)

| Phase | Durée estimée |
| --- | --- |
| Étape 1 - Init | 1 semaine |
| Étape 2 - Conception | 1 semaine |
| Étape 3 - Backend | 2 à 3 semaines |
| Étape 4 - Frontend | 2 à 3 semaines |
| Étape 5 - Docker & Déploiement | 1 semaine |
| Étape 6 - CI/CD | 1 semaine |
| Étape 7 - Finalisation | 1 semaine |
| Total estimé | 9 à 11 semaines |

### 5. PROCHAINES ÉTAPES

- Création du fichier Word (UML + résumé du plan ci-dessus).

- Génération d’un modèle de base de données + diagramme de classes.

- Initialisation du dépôt GitHub et première structure Spring Boot.

Souhaitez-vous maintenant :

- Le fichier Word UML + plan ?

- Le démarrage du backend (structure + entités) ?