Projet logiciel paie - Plan détaillé technique

Ce document présente un plan détaillé pour la réalisation d'un logiciel de gestion de la paie complet, avec une to-do list technique, les architectures backend et frontend, diagrammes UML et une estimation des durées par phase.

Étape 1 : Initialisation du projet (1 semaine)

1.1. Préparation des outils

• Installer Java 17 ou supérieur.

• Installer Node.js (v18+ recommandé).

• Installer Angular CLI (npm install -g @angular/cli).

• Installer Docker Desktop.

• Installer PostgreSQL en local ou via Docker.

• Configurer Git + créer un repo GitHub public ou privé (2 repos séparés : backend & frontend).

1.2. Création des dépôts

• Créer repo payroll-backend.

• Créer repo payroll-frontend.

• Initialiser les 2 repos avec README et .gitignore.

1.3. Définition des fonctionnalités principales

• Rédiger une liste fonctionnelle simple (ex : Gestion employés, contrats, bulletins, absences, etc.).

• Valider cette liste avec un diagramme de cas d’utilisation simple (par exemple avec Draw.io ou PlantUML).

Étape 2 : Conception & Modélisation (1 semaine)

2.1. UML Cas d’utilisation

• Créer les cas : Authentification utilisateur, Gestion employés (CRUD), Gestion contrats (CRUD), Gestion absences, Calcul de la paie, Génération bulletin PDF, Consultation historique.

2.2. UML Diagramme de classes

Modéliser les classes principales avec attributs et relations (composition, héritage éventuel).

Exemple :

| Classe | Attributs clés | Relations |
| --- | --- | --- |
| Classe | Attributs clés | Relations |
| Employe | id, nom, prenom, email, matricule | 1-n Contrats, 1-n Absences |
| Contrat | id, type, dateDebut, dateFin, salaireBase | n-1 Employe |
| Absence | id, dateDebut, dateFin, type | n-1 Employe |
| BulletinPaie | id, mois, salaireBrut, salaireNet, cotisations | n-1 Employe |
| Utilisateur | id, login, motDePasseHash, role | - |

2.3. Diagramme MCD (base de données)

Concevoir un MCD clair basé sur les classes. Définir types SQL (VARCHAR, DATE, INT, DECIMAL).

Étape 3 : Backend Spring Boot (2-3 semaines)

3.1. Initialisation projet Spring Boot

• Créer un projet via Spring Initializr.

• Ajouter dépendances : Spring Web, Spring Data JPA, PostgreSQL Driver, Spring Security, JWT (jjwt), Lombok, OpenPDF/iText.

3.2. Configuration

• Configurer application.yml avec accès BD PostgreSQL.

• Configurer sécurité JWT (classe JwtFilter, JwtUtils).

3.3. Entités JPA

• Créer classes Entity : Employe, Contrat, Absence, BulletinPaie, Utilisateur.

• Ajouter annotations JPA (@Entity, @Id, @OneToMany, etc.).

• Créer relations bidirectionnelles (exemple Employe avec liste Contrats).

3.4. Repositories

• Interface EmployeRepository extends JpaRepository<Employe, Long>.

• Idem pour ContratRepository, AbsenceRepository, BulletinPaieRepository, UtilisateurRepository.

3.5. Services métiers

• EmployeService avec méthodes : getAll(), getById(), create(), update(), delete().

• PaieService avec méthode calculerBulletin(Employe, mois).

• BulletinPaieService : génération PDF (utilisation OpenPDF).

3.6. Contrôleurs REST

• EmployeController : endpoints CRUD REST (GET/POST/PUT/DELETE).

• PaieController : endpoint /bulletins/{employeId}/{mois} pour génération bulletin PDF.

3.7. Sécurité

• Création d’endpoint auth/login pour générer JWT.

• Filtre JWT pour sécuriser routes backend.

• Configuration rôles ROLE_ADMIN et ROLE_RH.

3.8. Tests unitaires

• Tests de services métier avec JUnit 5 + Mockito.

• Tests des contrôleurs avec MockMvc.

Étape 4 : Frontend Angular (2-3 semaines)

4.1. Initialisation

• ng new payroll-frontend --routing --style=scss

• Installer Angular Material (ng add @angular/material).

4.2. Authentification

• Créer service AuthService pour login et stockage JWT dans localStorage.

• Créer guard AuthGuard pour protéger routes.

• Page login simple avec formulaire réactif.

4.3. Modules et composants

• EmployeModule : composants ListeEmployes, EditEmploye, ViewEmploye.

• ContratModule : ListeContrats, EditContrat.

• BulletinModule : ListeBulletins, VisualiserBulletin (PDF).

• AbsenceModule : ListeAbsences, AjouterAbsence.

4.4. Services API REST

• Services Angular (EmployeService, ContratService, etc.) appelant backend via HttpClient.

• Gestion des erreurs API (interceptor HTTP).

4.5. Interface utilisateur

• Tableaux Angular Material (mat-table) avec pagination, tri, filtres.

• Dialogs pour création/modification.

• Affichage PDF via iframe ou plugin.

Étape 5 : Docker et déploiement (1 semaine)

5.1. Docker backend

• Écrire Dockerfile pour Spring Boot (build + exécution jar).

5.2. Docker frontend

• Dockerfile pour Angular (build puis serveur Nginx).

5.3. Docker-compose

• Fichier docker-compose.yml intégrant backend, frontend, PostgreSQL.

5.4. Test local et débogage.

Étape 6 : CI/CD & qualité (1 semaine)

6.1. GitHub Actions

• Workflow build backend + exécution tests.

• Workflow build frontend.

• Déploiement automatique (optionnel).

6.2. Qualité

• Ajout badges build/tests.

• Vérification couverture tests.

Étape 7 : Finalisation & documentation (1 semaine)

7.1. Rédaction README complet

• Fonctionnalités, diagrammes, instructions installation.

7.2. Vidéo démo (optionnelle)

7.3. Publication sur GitHub & LinkedIn

Architecture Backend (exemple simplifié)

com.payroll
├── config          # Config JWT, sécurité
├── controller      # API REST
├── dto             # Objets transfert données
├── entity          # Entités JPA
├── repository      # Repos JPA
├── service         # Logique métier
└── util            # Génération PDF, utilitaires

Exemple UML Diagramme de classes

- Employe (id, nom, prenom, email, matricule)
- Contrat (id, type, dateDebut, dateFin, salaireBase)
- Absence (id, dateDebut, dateFin, type)
- BulletinPaie (id, mois, salaireBrut, salaireNet, cotisations)
- Utilisateur (id, login, motDePasseHash, role)

Estimation globale en semaines

| Étape | Durée estimée |
| --- | --- |
| Étape | Durée estimée |
| 1. Initialisation | 1 semaine |
| 2. Conception UML | 1 semaine |
| 3. Backend Spring Boot | 2 à 3 semaines |
| 4. Frontend Angular | 2 à 3 semaines |
| 5. Docker & déploiement | 1 semaine |
| 6. CI/CD & qualité | 1 semaine |
| 7. Finalisation & doc | 1 semaine |
| Total | 9 à 11 semaines |